| UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG SƠN Số: 63/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Trường Sơn, ngày 23 tháng 7 năm 2024 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Phục hồi mặt đường bê tông bằng rải thảm carboncor xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/06/2019; Luật số  03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiên dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/1/2023 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiên dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 của UBND xã Trường Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Phục hồi mặt đường bê tông bằng rải thảm carboncor xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ;

Căn cứ thông báo kết quả thẩm định số 78/TĐ-XDCB ngày 19/7/2024 của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đức Thọ về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Phục hồi mặt đường bê tông bằng rải thảm carboncor xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ; Xét đề nghị của Công chức Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với những nội dung như sau:

1. Tên công trình: Phục hồi mặt đường bê tông bằng rải thảm carboncor xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ;

2. Địa điểm xây dựng: xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh;

3. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV;

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Trường Sơn;

5. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH xây dựng Bảo Long HT;

Chủ nhiệm công trình: KS. Võ Văn Hoàn.

6. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng phục hồi nâng cấp mặt tuyến đường giao thông trục chính xã Trường Sơn nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, hạn chế tai nạn giao thông và từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông quy hoạch đã được phê duyệt góp phần hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới;

7. Quy mô đầu tư xây dựng và giải pháp thiết kế chủ yếu:

7.1. Quy mô thiết kế: Thảm carboncor Asphalt 08 tuyến đường thuộc xã Trường Sơn với chiều dài L=1157,20m và diện tích S = 4.308,12 m2, cụ thể:

- Tuyến 1 có chiều dài: 102,83m. Điểm đầu giao đường ĐH.53 tại cổng làng xóm Cửu Yên; Điểm cuối giao tuyến 2 (Km0+0,00) tại nhà ông Huy, xóm Cửu Yên;

- Tuyến 2 có chiều dài: 116,68m. Điểm đầu giao tuyến 1 (Km0+102,83) tại nhà ông Huy, xóm Cửu Yên; Điểm cuối giao đường BTXM tại nhà ông Phúc, xóm Cửu Yên;

- Tuyến 3 có chiều dài: 118,80m. Điểm đầu giao tuyến 1 (Km0+102,83) tại nhà ông Huy, xóm Cửu Yên; Điểm cuối giao đường BTXM tại nhà ông Hùng, xóm Cửu Yên;

- Tuyến 4 có chiều dài: 211,62m. Điểm đầu giao đường ĐH.53 tại nhà ông Nguyễn Văn Chất, xóm Cửu yên; Điểm cuối giao đường BTN tại nhà ông Lê Văn Hải, xóm Cửu Yên;

- Tuyến 5 có chiều dài: 91,08m. Điểm đầu giao đường ĐH.53 tại UBND xã Trường Sơn, xóm Cửu Yên; Điểm cuối giao đường BTN tại nhà ông Lưu Tất Thắng, xóm Cửu Yên;

- Tuyến 6 có chiều dài: 248,75m. Điểm đầu giao đường ĐH.53 tại nhà ông Hoàng Văn Minh, xóm Bến Hầu; Điểm cuối giao đường BTN tại nhà bà Đặng Thị Hà, xóm Bến Hầu;

- Tuyến 7 có chiều dài: 141,17m. Điểm đầu giao tuyến 8 (Km0+74,55) tại nhà ông Phạm Đình Văn, xóm Bến Đền; Điểm cuối giao đường BTXM tại nhà ông Phạm Hồng Khôi, xóm Bến Đền;

- Tuyến 8 có chiều dài: 126,27m. Điểm đầu giao đường BTN tại nhà ông Phạm Ngọc Tuấn, xóm Bến Đền; Điểm cuối giao đường BTXM tại nhà bà Nguyễn Thị Thất, xóm Bến Đền;

7.2.  Bình đồ, trắc dọc, trắc ngang:

- Bình đồ, trắc dọc các tuyến thiết kế phù hợp với quy hoạch, bám theo đường cũ hiện có và theo các điểm khống chế đầu, cuối tuyến; phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đã viện dẫn.

- Trắc ngang các tuyến thiết kế phù hợp với quy hoạch và tiêu chuẩn thiết kế.

7.3. Kết cấu mặt đường: Trên tuyến thiết kế kết cấu mặt đường làm mới tính từ trên xuống bao gồm các lớp như sau:

- Lớp Carboncor asphalt dày 2cm loại CA9,5;

- Bù vênh bằng Carboncor asphalt loại CA9,5;

7.4. Hệ thống thoát nước: Giữ nguyên, tận dụng hệ thống thoát nước hiện đang sử dụng.

7.5. Thiết kế hệ thống ATGT theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT; TCCS 34:2020/TCĐBVN

8. Tổng mức đầu tư:                                               1.378.656.000  đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm năm mươi sáu nghìn đồng)

| Trong đó: | - Chi phí xây dựng: | 1.164.152.000 | đồng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Chi phí quản lý dự án: | 29.783.000 | đồng |
|  | - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 97.944.000 | đồng |
|  | - Chi phí khác: | 21.127.000 | đồng |
|  | - Chi phí dự phòng: | 65.650.000 | đồng |

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

10. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn thực hiện quản lý dự án;

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.

Văn phòng UBND xã, cán bộ GT – XD, tài chính xã, các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 2; - CT, PCT UBND xã; - Lưu: VP. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Đình Tài |
| --- | --- |